## Slide 1: L’art de la planification & de la mêlée
“Un projet réussi avec une équipe qui s’éclate “

## Slide 2: 1ère étape : planification de l’itération (période de temps donnée - Sprint (SCRUM))
Objectifs
Définir un but commun Focaliser les énergies Positionner l’itération dans la vision métier (définir l’intérêt de cette étape dans le projet global) Prendre un engagement. | Prendre un engagement collectif Risque sur la qualité Temps nécessaire pour les consensus => Va favoriser le travail collaboratif | Préparer l’auto-organisation de l’équipe Conception collective Tâches courtes Favoriser l’entraide Mécanisme d’alerte (permet de détecter les anomalies plus rapidement)

## Slide 3: Pratiques à éviter
Poker planning des tâches (et non des stories)
Perte de temps
Décomposition par expert
Supprime le bénéfice de l’engagement collectif
Faire la revue du Backlog
A faire en dehors de la planification, et le faire régulièrement

## Slide 4: La mêlée : le daily stand-up !
Caractéristiques :
Tous les jours
Tous les équipiers (mais sans le scrum master, ni le product owner)
Moins de 15 minutes
Objectifs :
Faire le point : maintien de l'énergie, redonner le focus, vérifier l'engagement collectif
Agir ensemble, c'est à dire réussir ensemble
Et poser 3 questions

## Slide 5: La mêlée : le daily stand-up !
LES 3 QUESTIONS
Méthode SCRUM
Qu’est ce que j’ai fait ?
Qu’est ce que je vais faire ?
Qu’est ce qui me ralentit ?
Version A.Boutin
Quelle story de haute priorité nous allons faire aujourd'hui?
Qui est au service des autres aujourd'hui?
Qu'est ce qui nous ralentit ?

## Slide 6: La mêlée : le daily stand-up !
Pratiques efficaces :
Management visuel (tableau, post-it, etc …)
Roue de la parole ( pour lancer la parole )
Timer ( limiter le temps )
Gâteau des retards *
Pratiques à éviter :
Horaires variables
Le faire chacun à son bureau
Avoir uniquement comme objectif de mettre à jour l’outil

## Slide 7: Revue de sprint
La démo et le bilan sont des cadeaux !
Démo
Orientée utilisateur
Avoir la vision métier
Avoir des feedbacks
Célébrer !
Bilan
Inspection
Adaptation
Indicateurs

## Slide 8: Conclusion
Agilité : Approche systémique qui implique de passer du temps à comprendre et à s’investir. On cherche à améliorer le système (l’équipe) plutôt que l’individu.
L’engagement collectif représente pour lui l’un des piliers de la méthode agile.